Договор

на разработку дизайн - проекта

г. Санкт-Петербург							 	          	         «__» ________ 2015 г.

Общество с ограниченной ответственностью «Архитектура восьмого дня» в лице Генерального Директора Булатовой Александры Сергеевны, действующего на основании Устава, именуемое в дальнейшем «Подрядчик», с одной   стороны, и ____________________________________________________ именуемый в дальнейшем «Заказчик», с другой стороны, заключили настоящий Договор о нижеследующем:

- ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА

  - Заказчик поручает и оплачивает, а Подрядчик принимает на себя обязательства по разработке дизайн-проекта квартиры (Объекта), общей площадью _______ находящейся по адресу________________________________________________________________ именуемый в дальнейшем «Объект».

  - Этапы выполняемых работ:

    - Обмер квартиры (объекта) силами Подрядчика. Предоставляется обмерный план в печатном виде на формате А4. Составление «Подрядчиком» и «Заказчиком» технического задания (ТЗ). Подписание технического задания.

    - Проработка эскизных предпроектных предложений по пространственному решению, зонированию, привязке к инженерным коммуникациям, расстановке мебели и оборудования, выполненные в  любой из  художественных программ либо от руки на основании технического задания (ТЗ).

    - Эскизная компьютерная предпроектная визуализация согласованного с Заказчиком варианта планировки (ключевые помещения и узлы) и стилевого решения с предложениями по выбору лицевых отделочных материалов, мебели и оборудования. Выполняется в программе 3dsMax, или другой, подобной графической  программе на основании технического задания (ТЗ).

    - Рабочий проект на основе согласованных и принятых в акте сдачи-приемки эскизных предпроектных предложений и эскизной предпроектной визуализации, включающий планы, развертки, спецификации, финальную визуализацию всех оговоренных в ТЗ помещений, с предоставлением электронной версии всего проекта (согласно  приложению к договору).

  - Заказчик берет на себя обязательства по официальному согласованию в компетентных органах и организациях перепланировки. За выполнение работ по настоящему Договору в соответствии с перепланировкой, не согласованной в установленном законодательством РФ порядке и не соответствующей действующим нормам и правилам, Подрядчик ответственности не несет.

  - По  желанию  заказчика   возможно  внесение   некоторых  изменений  в  рабочую  документацию (рабочий проект) в  ходе  выполнения  строительных  работ  при условии, заключения дополнительного соглашения на выполнение данных работ, с условием о продлении сроков выполнения работ по договору и внесения дополнительной  оплаты.

  - Работы, не указанные в п.1.2 настоящего Договора, при необходимости выполняются на основании дополнительных соглашений, предусматривающих дополнительную оплату и продление сроков Договора.

- СРОКИ ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ

2.1.	Календарные сроки выполнения работ определены  сторонами и складываются из:

2.1.2. Срок проведения предпроектных исследований и предложений (п. 1.2.1. - 1.2.3. Договора), зависящий от параметров  объекта, типа проекта (приложение к договору), составляет не более 5 рабочих дней с момента подписания настоящего Договора и оплаты аванса, установленного п. 3.4. Договора.

2.1.3. Срок выполнения рабочего проекта (п. 1.2.4. Договора) составляет не более ___ рабочих дней с момента внесения оплаты согласно  п. 3.4.2. и  подписания акта сдачи-приемки этапа установленного в п. 1.2.3. Договора.

2.2    Началом работ по договору считается дата оплаты аванса, установленного п. 3.4.1. Договора.

2.3.	Условия и порядок внесения изменений установлены в разделе 4 настоящего договора.

2.4.	Заказчик имеет право предъявить претензии на полученную документацию в течение 2-х недель.

2.5.	Подрядчик   вправе досрочно выполнить работу, а Заказчик  обязан ее принять и оплатить.

2.6.	По завершению работ Подрядчик  представляет Заказчику пакет проектной документации, после чего Заказчик подписывает полученные чертежи и Акт сдачи-приемки выполненных работ по Договору.

- СТОИМОСТЬ РАБОТ И ПОРЯДОК ОПЛАТЫ

  - Стоимость работ по настоящему Договору составляет ______________________________________________________________________.

  - Посещение магазинов с Заказчиком для подбора отделочных материалов, мебели и оборудования оплачивается отдельно из расчета 3000 руб. в день (но  не более  6  часов).

  - Авторский надзор за исполнением проекта производится по договоренности сторон, и оплачивается из расчета от  15 000 р. в месяц.

  - Расчет по Договору производится в следующем порядке:

    - При подписании настоящего Договора Заказчик оплачивает Подрядчику аванс в размере                                                                                       40 % (________________________ тысяч рублей) от общей стоимости работ по настоящему Договору, указанной в п. 3.1. Договора.

    - Оставшуюся сумму в размере 60% (________________________ тысяч рублей) от общей стоимости работ по настоящему Договору, указанной в п. 3.1. Договора, Заказчик оплачивает Подрядчику в момент подписания Акта сдачи-приемки этапа установленного  п. 1.2.4. Договора.

    - Заказчик имеет право предъявить претензии на полученную документацию в течение 2-х недель.

  - О выполнении отдельных этапов работ, а также при утверждении заказчиком: эскизов, окончательной визуализации,    технических чертежей стороны в течение 2-х дней с момента выполнения работ подписывают Акт сдачи – приемки выполненных работ.

  - В случае уклонения или отказа без уважительной причины одной из сторон от подписания Акта сдачи – приемки   выполненных работ, другая сторона вправе сделать отметку об этом в Акте и подписать Акт в одностороннем порядке согласно статье 753 ГК РФ с предоставлением одного экземпляра (заказным письмом) уклоняющейся стороне.

  - Оплата дополнительных работ производится со 100% предоплатой в момент подписания сметы на дополнительные работы.

- ИЗМЕНЕНИЕ УСЛОВИЙ РЕАЛИЗАЦИИ ДОГОВОРА

  - Повышение договорной цены, вызванное дополнительными работами в результате изменения Заказчиком объемов работ (глубины проработки проекта), оформляется дополнительным соглашением между Заказчиком и Подрядчиком, становящимся с момента подписания неотъемлемой частью настоящего договора.

  - В случае нарушения Заказчиком  сроков оплаты аванса,  предоставления письменных предложений по доработке эскизных предпроектных предложений и эскизной визуализации с предложениями по материалам, мебели и оборудования (п. 1.2.2. - 1.2.3. Договора), согласования выполненных работ или подписания Актов  сдачи-приемки выполненных работ (без достаточных к тому оснований), срок выполнения работ по настоящему Договору соответственно продлевается на время устранения указанных нарушений. Так же срок выполнения работ соответственно продлевается на время доработок этапов, указанных в п.п. 1.2.2. и 1.2.3. Договора, в связи с требованием Заказчика

  - Сроки начала и окончания работ могут быть изменены по взаимному согласию сторон, закрепленному в дополнительном соглашении.

- ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

  - За нарушение Заказчиком обязательств по оплате выполненных работ, он уплачивает Подрядчику пени в размере 0,1 % от общей суммы Договора за каждый день просрочки, но не более 10% от общей стоимости работ.

  - За нарушение Подрядчиком обязательств по настоящему  Договору и несоблюдение сроков выполнения работ, он уплачивает Заказчику  пени в размере 0,1 % от общей суммы Договора за каждый день просрочки, но не более 10% от общей стоимости работ.

  - За нарушение работ, выполняемых строителями по дизайн-проекту объекта, Подрядчик материальной ответственности не несет.

- ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ УСЛОВИЯ

  - В случае, если Заказчик при подписании договора на дизайн-проект или в процессе работы над дизайн-проектом     предоставляет какие-либо материалы изобразительного содержания (зарисовки, фото, ксерокопии, чертежи, наброски и т. д.) как приложение к своим пожеланиям, зафиксированным в ТЗ, они рассматриваются как часть ТЗ и прилагаются к нему.

  - Любые материалы по проекту (эскизы, чертежи, 3-D визуализация), не полученные от Заказчика, а созданные Подрядчиком согласно ТЗ и пожеланиям Заказчика, не могут считаться продуктом интеллектуальной деятельности Заказчика, а являются продуктом проектирования Подрядчика и результатом совместной деятельности (обсуждений и корректировок) с Заказчиком, направленными на достижение конечного результата, а именно изготовления дизайн-проекта.

  - В случае, если Заказчик не может согласовать с Подрядчиком ТЗ и не имеет конкретных пожеланий о том, каким стилистически должен быть его объект, между сторонами (Заказчиком и Подрядчиком) подписывается письменное соглашение, по которому Подрядчик вправе самостоятельно моделировать цвето - фактурное, стилевое и объемно-пространственное решение дизайн-проекта, с возможностью незначительных корректировок.

  - При выполнении Подрядчиком этапов работ, указанных в п.п. 1.2.2. и 1.2.3. Договора, Стороны настоящего Договора установили, что в случае если Заказчика не устраивает изготовленный эскизный проект  по какому-либо из указанных этапов, Заказчик в течение 2-х дней с момента получения экземпляра эскизного проекта обязан в письменном виде предоставить Подрядчику свои предложения и пожелания по данному проекту. При этом общее количество подготавливаемых для Заказчика эскизных проектов не может быть больше трех по каждому из указанных этапов.

  - Заказчик должен использовать проектную документацию по назначению.

  - До производства взаиморасчетов по Договору и подписания Акта сдачи-приемки, результаты работ по Договору являются собственностью Подрядчика, Подрядчик может обратиться в суд для защиты авторских прав.

  - Проведение встреч Подрядчика с Заказчиком с целью обсуждения хода выполнения (корректировки) исполняемого в рамках настоящего Договора дизайн-проекта, производится по согласованию обеих сторон.

- ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ

  - Настоящий Договор составлен в двух экземплярах, имеющих равную юридическую силу, по одному у Подрядчика и Заказчика.

- РАЗРЕШЕНИЕ СПОРОВ

  - Договор может быть расторгнут Заказчиком в одностороннем порядке, но с обязательным расчетом за уже выполненные работы. В случае если сумма, полученная ранее Подрядчиком от Заказчика, превышает стоимость выполненных работ, то Подрядчик обязан вернуть разницу Заказчику.

  - Подрядчик вправе расторгнуть договор в одностороннем порядке в случаях:

- остановки заказчиком выполнения работ по причинам, не зависящим от Подрядчика, на срок, превышающий 4 недели;

- существенного увеличения Заказчиком сложности или объемов работ, и отказа Заказчика в связи с этим увеличить установленную в договоре цену.

  - В случае расторжения договора по п. 8.2. Подрядчик возвращает внесенный аванс Заказчику за вычетом стоимости выполненных работ.

  - Договор может быть досрочно расторгнут по обоюдному согласию сторон, при обязательной оплате Заказчиком выполненных работ.

  - В случае возникновения спора в связи с исполнением настоящего Договора, заинтересованная   сторона подает другой стороне письменную претензию.

  - Направление стороной по договору какого-либо письма или уведомления по адресам, указанным в настоящем договоре, является надлежащим уведомлением данной стороны.

  - В случае смены почтового адреса стороны обязаны письменно уведомить об этом друг друга в течение 5 дней.

  - Все споры, возникающие из настоящего договора (в т.ч. его нарушения, прекращения, изменения или недействительности) и неурегулированные соглашением сторон, будут разрешены постоянно действующим третейским Судом «Санкт-Петербургский экономический Арбитраж», находящимся по адресу: 198510, Санкт-Петербург, г. Петродворец, Зверинская улица, дом 11., тел. (812) 450-79-94. Назначение состава суда производится председателем суда, а правила рассмотрения спора определяется регламентом. Решение третейского суда является окончательным.

  - Во всем остальном, что предусмотрено условиями настоящего договора, стороны, руководствуются действующим законодательством РФ.

  - Настоящий договор составлен в двух подлинных экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному для каждой из сторон.

- РЕКВИЗИТЫ СТОРОН

| Подрядчик: ООО «Архитектура восьмого дня» 198152 Г. САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, УЛ.Новостроек, д.21/16, лит. А, пом. 3-Н ИНН 7805654337 ОГРН 1147847232455 КПП 780501001 ОКПО 46949399 Р/С № 40702810532230000804 БИК № 044030786 К/С № 30101810600000000786 В ОАО «АЛЬФА-БАНК» г. Санкт-Петербург Генеральный директор ООО «Архитектура восьмого дня» Булатова Александра Сергеевна Подпись: _______________ / _____________ | Заказчик: Ф.И.О. __________________________________________ ________________________________________________ паспорт: №_______________________________________ выдан: __________________________________________ ________________________________________________ зарегистрированный: ____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ телефон: ________________________________________ E-mail: __________________________________________ Подпись: ____________________ /___________________/ (Ф.И.О. собственноручно) |
| --- | --- |